ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Трубникоборское сельское  поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| ПРОЕКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ул. Пионерская | 447000,0 | 111750,0 | 15000,0 | 306195,0 | 76548,75 | 15000,0 | 306195,0 | 76548,75 | 15000,0 | 0,0 | ИП Степанов Д.В. ИНН 471607212885 | МК № 0145300001818000014-0168752-01 от 03.09.2018г | Ремонт ул. Пионерская дер. Трубников Бор | 382743,75 | 382743,75 | Сч № 71 от 15.10.2018; акт от 10.09.2018; КС-2 от 15.10.2018; КС-3 от 15.10.2018 | 100 |  |
| Частичный ремонт ул. Воронеостровская | 320000,0 | 80000,0 | 15000,0 | 318400,0 | 79600,0 | 15000,0 | 318400,0 | 79600,5 | 15000,0 | 0,0 | ООО «ГК «Автонеруд» | МК № 0145300001818000015-0168752-01 от 31.08.2018 | Частичный ремонт ул. Воронеостровская в дер. Трубников Бор | 398000,0 | 398000,0 | Сч № 47 от 31.10.2018; К\С-2 от 31.10.2018; КС-3 от 31.10.2018; акт от 10.09.2018 | 100 |  |
| ПРОЕКТ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2 | 297000,0 | 80000,0 | 6000,0 | 297000,0 | 78115,0 | 6000,0 | 297000,0 | 78115,0 | 6000,0 | 0,0 | ООО «Ксил» | МК № 0145300001818000013-0168752-01 от 31.08.2018 | Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2 в дер. Трубников Бор | 375115,0 | 375115,0 | Сч. № С-СП-18-00898 от 10.09.2018; сч/ф № 253/0000003 от 10.09.2018; КС-2 от 10.09.2018; КС-3 от 10.09.2018; акт от10.09.2018 |  | 100 |
| Итого | 1 064000,0 | 271750,0 | 36000,0 | 921 595,0 | 234263,75 | 36000,0 | 921595,0 | 234263,75 | 36000,0 |  |  |  |  | 1155858,75 | 1155858,75 |  |  |  |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения __________ С.А.Шейдаев (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ В.Н.Малинина (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  | ___________________ |  |  |  |
| Исполнитель В.В.Афанасьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) (81361)77123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому  отчету

муниципального образования

Трубникоборское сельское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашение) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашение) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская | м | 600 | 600 |
| 2 | Приобретение и установка детского игрового оборудования на ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2 | шт. | 7 | 7 |